|  |  |
| --- | --- |
|  | Ассоциация Саморегулируемая организация  «Альянс строителей Приморья»  690012, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 42, оф. 214  тел: (423) 248-77-78, 242-99-24, 242-90-01,  e-mail: office@a-s-p.org, сайт: http://www.a-s-p.org |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *г. Владивосток,*  *ул. Калинина, д. 42, каб. 214* | “ | 20 | ” | июня | 20 | 19 | г. | |
| (место составления) |  | (дата составления) | | | | | |

14:00

(время составления)

**ПРОТОКОЛ № 32-19**

**заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Альянс строителей Приморья» (АСО «АСП»)**

**Присутствуют члены Дисциплинарного комитета:**

Председатель Дисциплинарного комитета – Яковлева Ксения Сергеевна;

Заместитель Председателя Дисциплинарного комитета – Щирская Валерия Андреевна;

Присутствует 2 (два) члена комитета. Кворум имеется.

Решаются процессуальные и организационные вопросы:

**СЛУШАЛИ:** Яковлеву К.С., которая предложила:

Избрать Председательствующим на заседании Дисциплинарного комитета – Щирскую В.А.;

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председательствующим на заседании Дисциплинарного комитета – Щирскую В.А.;

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** ЗА: 2, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

**В присутствии:** Председателя Дисциплинарного комитета – К.С. Яковлевой, Заместителя Председателя Дисциплинарного Комитета – В.А. Щирской, Председателя Контрольного комитета – Е.В. Тронина. Законный представитель ООО «АРМСТРОЙСЕРВИС» не явился, уведомление о проведении заседания Дисциплинарного комитета было направлено заблаговременно по электронной почте, а также заказным письмом с уведомлением о вручении.

**Повестка дня:**1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении Общества с ограниченной ответственностью «АРМСТРОЙ СЕРВИС» (далее – ООО «АРМСТРОЙ СЕРВИС»), в связи с выявленными нарушениями на основании Акта внеплановой выездной проверки № 32В от 23.05.2019г.   
1.1. По первому вопросу повестки дня: Заслушана Заместитель председателя Дисциплинарного комитета – Щирская Валерия Андреевна. В ходе рассмотрения материалов, поступивших от Контрольного комитета АСО «АСП» установлено, что 14.05.2019г. Контрольным комитетом АСП «АСП» проведена выездная проверка на объекте капитального строительства: «Капитальный ремонт площади Ленина г. Артема» (Акт внеплановой выездной проверки от 23.05.2019г. №32В).

Предмет проверки: исполнение членом саморегулируемой организации АСО «АСП» - ООО «АРМСТРОЙ СЕРВИС» предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 25.04.2019г.

В результате проведенной проверки выявлены нарушения:  
1. Бортовые камни со сколами на лицевой поверхности в количестве – 68 штук, не устранены;

2. Сдвиги бортовых камней по отношению к плоскости профиля клумб – 69 штук, не устранены;

3. перепад высот обрамления клумб из бортового камня – 3 участка длиной 15 м, не устранены;

4. непрямолинейность профилей установки бортовых камней общей длиной 16 м, не устранены;

5. Подрезка бортовых камней в угловых соединениях в едином стиле – 18 углов, не произведено;

6. бортовой камень с расхождением ширины более 5 мм. – 18штук, не заменен;

7. дефекты укладки брусчатки: искривление швов, кривых подрезов брусчатки в местах стыковки участков, разнонаправленность, несоблюдение параллельности относительно бордюрного камня, просадки участков, отсутствия заполнения швов на общей площади 1600 м2, не устранены.

Вывод: В связи с допущенными нарушениями в действиях/бездействиях юридического лица ООО «АРМСТРОЙ СЕРВИС» усматриваются признаки нарушений статьи 740 Гражданского кодекса РФ, ст. 52, ч. 2 ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ.

За данное нарушение ООО «АРМСТРОЙ СЕРВИС» несет дисциплинарную ответственность в порядке части 4, статьи 10 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и внутренними документами АСО «АСП» - Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов ассоциации мер дисциплинарного воздействия (положение о дисциплинарном комитете), утверждённого решением Совета АСО «АСП» от 14 июня 2017 г., протокол № 363.  
  
Заслушав лиц, участвующих в заседании:  
Председателя Дисциплинарного комитета,   
Заместителя Председателя Дисциплинарного Комитета,

Председателя Контрольного комитета

РЕШИЛИ:  
1. Признать, что ООО «АРМСТРОЙ СЕРВИС» допущены нарушения при исполнении обязательств по контракту №0320300074517000015 от 08.08.2017г., согласно Акту внеплановой выездной проверки от 23.05.2019г. № 32В. Что является основанием для применения мер дисциплинарного воздействия.  
2. Вынести решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений:  
1. Устранить сколы на лицевой поверхности бортовых камней в количестве – 68 штук;

2. Устранить сдвиги бортовых камней по отношению к плоскости профиля клумб – 69 штук;

3. Устранить перепад высот обрамления клумб из бортового камня – 3 участка длиной 15 м;

4. Устранить не прямолинейность профилей установки бортовых камней общей длиной 16 м;

5. Произвести подрезку бортовых камней в угловых соединениях в едином стиле – 18 углов;

6. Заменить бортовой камень с расхождением ширины более 5 мм. – 18 штук.

7. Устранить дефекты укладки брусчатки: искривление швов, кривых подрезов брусчатки в местах стыковки участков, разнонаправленность, несоблюдение параллельности относительно бордюрного камня, просадки участков, отсутствия заполнения швов на общей площади 1600 м2.

3. ООО «АРМСТРОЙ СЕРВИС» в срок не позднее 05.07.2019г. устранить нарушения и предоставить подтверждающие документы устранения нарушений в Дисциплинарный комитет АСО «АСП».

4. В случае непредоставления подтверждающих документов об устранении нарушений в установленный срок, Контрольному комитету АСО «АСП» 08.07.2019г. провести выездную проверку в отношении ООО «АРМСТРОЙ СЕРВИС» на предмет устранения выявленных замечаний.

5. В случае неисполнения предписания в установленный срок, Дисциплинарный комитет вправе передать материалы дела члена АСО «АСП» - ООО «АРМСТРОЙ СЕРВИС» на рассмотрение в Совет Ассоциации с целью применения в отношении члена АСО «АСП» меры дисциплинарного воздействия – **«приостановление права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства»**. (п. 11 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел АСО «АСП» - в ред. от 15.05.2019г., Протокол Общего Собрания АСО «АСП» №33).

6. В течение двух рабочих дней с даты настоящего заседания направить ООО «АРМСТРОЙ СЕРВИС» копию настоящего протокола.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 2, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Дисциплинарного комитета К.С. Яковлева

Председательствующий на заседании

Заместитель Председателя Дисциплинарного комитета В.А. Щирская