|  |  |
| --- | --- |
|  | Ассоциация Саморегулируемая организация  «Альянс строителей Приморья»  690012, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 42, оф. 214  тел: (423) 248-77-78, 242-99-24, 242-90-01,  e-mail: office@a-s-p.org, сайт: http://www.a-s-p.org |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *г. Владивосток,*  *ул. Калинина, д. 42, каб. 214* | “ | 02 | ” | июля | 20 | 19 | г. | |
| (место составления) |  | (дата составления) | | | | | |

14:00

(время составления)

**ПРОТОКОЛ № 38-19**

**заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации**

**«Альянс строителей Приморья» (АСО «АСП»)**

**Присутствующие:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Члены дисциплинарного комитета:** | | | | | |
| 1. | Заместитель председателя | – | Щирская Валерия Андреевна  *(председательствующий на заседании)* | | |
|  |  |  |  | | |
| 2. | Член дисциплинарного комитета | – | Чабанюк Елена Владимировна  *(секретарь заседания)* | | |
|  | | | | | |
| ***Кворум имеется, заседание правомочно*** | | | | | |
|  |  | | |  |  |
| **Приглашенные:** | | | | | |
| 1. | Председатель Контрольного комитета АСО «АСП» | – | Тронин Евгений Викторович | | |
|  |  |  |  | | |
| 2. | Законный представитель ООО «РП МСП» | – | не явился, уведомление о проведении заседания Дисциплинарного комитета направлено заранее по электронной почте, заказным письмом с уведомлением о вручении | | |

**Повестка:**

1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «РП МСП».

**По первому вопросу слушали Щирскую В.А.:**

В Дисциплинарный комитет поступили материалы проверки Контрольного комитета АСО «АСП» в отношении ООО «РП МСП» с актом внеплановой выездной проверки от 10.06.2019 № 40В.

Установлено, что на объекте капитального строительства «Здание средней общеобразовательной школы на 220 мест в пос. Подъяпольское Шкотовского муниципального района» на момент проверки возводилась надземная часть здания. Согласно утвержденного «календарного плана» возведение надземной части здания должно быть завершено 07.05.2019г. Отставание от графика на момент проверки составило – 30 дней.

Вывод: За допущенные нарушения в действиях/бездействиях юридического лица ООО «РП МСП» усматриваются признаки нарушений статьи 740 Гражданского кодекса РФ, ст. 52, ч. 2 ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ.

За данное нарушение ООО «ГК «ТРИО» несет дисциплинарную ответственность в порядке части 4, статьи 10 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и внутренними документами АСО «АСП» - Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел АСО «АСП» (в редакции от 15.05.2019г., Протокол Общего собрания членов АСО «АСП» №33).

**РЕШИЛИ:**

1. Признать, что ООО «РП МСП» допущены нарушения при исполнении обязательств по контракту от 26.07.2018г. №0120300014518000021-0105974-03, согласно Акту внеплановой выездной проверки от 10.06.2019г. № 40В. Что является основанием для применения мер дисциплинарного воздействия.  
 2. Вынести решение о применении меры дисциплинарного воздействия в виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений:  
 2.1. В срок, не позднее 25.07.2019г. осуществить возведение надземной части здания.

3. В течение двух рабочих дней с даты настоящего заседания направить ООО «РП МСП» копию настоящего протокола.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 2, ПРОТИВ: 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председательствующий на заседании

Заместитель Председателя Дисциплинарного комитета В.А. Щирская

Секретарь Дисциплинарного комитета Е.В. Чабанюк